Процесс работы с нарушениями на стадии "строительство"

Для начала работы в Информационной системе необходимо согласно инструкции по входу ввести свой логин и пароль.

Для того, чтобы зарегистрировать нарушение, инициатору необходимо перейти в нужный объект/подобъект и в правом верхнем углу нажать на кнопку «добавить».

Откроется окно создания нарушения. Инициатору необходимо заполнить следующие поля:

Описание – описание выявленного нарушения;

Вид работ – вид работ, по которому выявлено нарушение;

Ответственные – ответственный исполнитель по созданному нарушению;

Срок устранения – дата и время, до истечения которого требуется устранить нарушение;

Основание – документ, по которому регламентируется норма и на основании которого формируется нарушение;

Место – местоположение нарушения в виде точки или сектора;

Этаж – номер этажа, на котором локализируется нарушение. Заполняется в случае, если выбран план типового этажа.

Ниже поля "Срок устранения" расположен чек-бокс "Критично", при заполнении которого автоматически ставится срок устранения - 24 часа (можно изменить срок). После сохранения нарушения около поля "срок устранения" появляется маркер критичности - значок в виде молнии.

Для добавления фото к нарушению в самом низу окна расположена ссылка «прикрепить файлы». При нажатии на данную ссылку будет предложен способ добавления файла: либо сфотографировать на месте, либо добавить фото из существующих файлов на мобильном устройстве или на ПК.

Пример заполнения полей окна создания нарушения с мобильного устройства:

! При нажатии на поле «Место» откроется раздел «параметры». Необходимо выбрать один из способов локализации нарушения: либо точкой, либо сектором. Сектор – это участок, на котором расположено нарушение в пределах осей. После выбора способа необходимо выбрать план и указать местоположение нарушения – система автоматически определит строительные оси, на которых расположена поставленная точка или выбранный сектор.

! Для создания нового нарушения необходимо повторить аналогичные действия, описанные выше. Все созданные в течение 24 часов нарушения будут находится в рамках одной проверки. После истечения указанного срока нарушения будут создаваться уже в рамках новой проверки.

! Все поля нарушения являются факультативными, но в случае необходимости можно сделать их обязательными (на выбор). При выборе вида работ ответственные могут назначаться как автоматически, так и вручную. Автоматически ответственные назначаются, если осуществлена их привязка к определенном видам работ. Ответственным исполнителем по нарушению может быть как конкретный исполнитель, так и рабочая группа, за которой закреплен руководитель.

! Для создания рабочих групп согласно иерархии предусмотрен функционал «делегирование», который реализован для того, чтобы руководитель рабочей группы мог делегировать (переназначать) ответственного за устранение нарушения на своих подчиненных.

! Для автоматического заполнения всех полей (кроме «этаж» и «место») предусмотрен такой функционал, как шаблоны нарушений. Для того, чтобы выбрать шаблон, необходимо в окне создания нарушения нажать на «выбрать шаблон», после чего выбрать подходящий из выпадающего списка. Также отображение подходящих шаблонов будет доступно при заполнении поля «описание».

Если исполнитель не подключен к системе, инициатор может направить нарушение в виде сформированного документа на его электронную почту. Для этого необходимо осуществить следующие действия: в карточке нарушения зайти в проверку, в которую было добавлено это нарушение и вверху нажать на иконку экспорта – отобразятся варианты шаблонов документов. После выбора нужного шаблона нужно поставить галочку на «отправить на email» и указать электронную почту исполнителя в поле «Кому».

! Если на стадии создания нарушения требуется добавить ответственное лицо и назначить его на конкретный вид работ, в системе предусмотрена функция быстрого добавления пользователей. Для такого добавления в окне выбора ответственных необходимо нажать на иконку добавления ответственного и заполнить поля для заявки: ФИО, E-mail и вид работ. После отправки заявки службой технической поддержки будет создана учетная запись для пользователя и данные (логин и пароль) в течении 10 минут будут направлены на Вашу электронную почту, а новый пользователь назначен ответственным за устранение нарушения, в рамках которого была направлена заявка. Такая функция предусмотрена и в рамках делегирования – когда руководителем группы меняется ответственный (тоже через окно выбора ответственного).

После того, как инициатором добавлено нарушение, в случае, если ответственный исполнитель подключен к системе, то ему приходит об этом уведомление на E-mail или в приложение (в зависимости от того, как настроены уведомления). При приступлении к работе по устранению нарушения исполнителю необходимо сменить статус с «к устранению» на «в работе», а после завершения работ «на проверке». Для направления ответа необходимо зайти в «ответы и комментарии» и нажать на «официальный ответ». Отобразятся поле «описание» и ссылка на добавление фото (как наглядное подтверждение того, что нарушение действительно устранено).

После того, как инициатор нарушения убедился в том, что замечание устранено, он ставит статус «устранено».  На этом работа с нарушением закончена.

Помимо нарушений в рамках проверки можно регистрировать осмотры (для тех случаев, при которых нарушений не выявлено, но нужен отчет о том, что осмотр действительно был). Для создания осмотра на выбранном объекте необходимо нажать на вкладку «осмотры».

Откроется окно создания осмотра со следующим набором полей: описание, место и этаж. Нормы заполнения данных полей такие же, как и в окне создания нарушения.

! Для обеспечения работы в системе без наличия доступа к интернету предусмотрен функционал автономной работы приложения (см. подробную инструкцию отдельно).